Cité administrative / Commission consultative / de suivi et d’information amiante / du 1er décembre 2023	FO-DGFiP Section Gironde / CITE ADMINISTRATIVE Rue Jules Ferry 10° étage - TOUR A 33090 BORDEAUX CEDEX Tél: 05 56 24 81 53

Une CCSIA (commission consultative de suivi et d’information amiante) s’est tenue le 1er décembre 2023.

L’ordre du jour était le suivant :
1. Avancement des travaux de désamiantage du socle
2. Avancement des travaux de rénovation des tours
3. Questions diverses

Aucune commission ne s’est tenue depuis le 2 mars 2022.

En réponse à FO, la préfecture a justifié ce délai de 22 mois par l’absence d’incident amiante. Il nous a été affirmé que les mesures d’empoussièrement environnementales à la charge de l’entreprise et à l’initiative de l’Etat étaient égales à zéro fibre pendant ce laps de temps et qu’elles étaient communiquées systématiquement et immédiatement à la DDTM.

1.2.Vous trouverez en pièce jointe un diaporama présenté lors de cette commission.
(Une coquille s’est glissée page 6: il faut lire que la fin des travaux de désamiantage est prévue fin avril 2024.)

La livraison du chantier a pris du retard en raison d’une malfaçon sur le hall d’entrée.

Quand l’administration a évoqué le remplacement sans risque des fenêtres avec les joints amiantés encapsulés, FO a tenu à rappeler que cet encapsulage est le résultat d’un combat acharné mené par un de nos militants.

La réception de la moitié Est du socle est prévue le 30/1/2024 et la réception de la seconde moitié pour janvier 2025.

Pendant cette période, FO a demandé une vigilance particulière sur l’éclairage des escaliers lorsque l’accès aux ascenseurs sera fermé pour éviter des situations antérieures où les agents prenaient les escaliers dans le noir.

Avant la réintégration des agents, une mesure d’empoussièrement environnementale sera réalisée ainsi que la visite préalable à l’ouverture par la commission de sécurité prévue en cas de travaux. Cette commission de sécurité a pour mission d'éclairer l’autorité administrative, le Préfet, en l’occurrence, chargé de vérifier que les règles de sécurité sont correctement appliquées dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH).

3. Questions diverses

FO a commencé par demander s’il subsistera encore de l’amiante à la cité après les travaux de désamiantage. L’administration a répondu par l’affirmative et a indiqué, entre autres, les locaux techniques du 25e étage.

Concernant le système de désenfumage de la cité administrative qui était composé de matériaux amiantés et qui potentiellement émettait en fonctionnement des fibres d’amiante, FO a enfin obtenu une réponse claire de l’administration sur le retrait de tous les clapets et conduits amiantés mais sans précision de la date du retrait.

FO a demandé les raisons pour lesquelles un popup rouge apparaissait avec cette mention « Attention ! Certaines surveillances amiante sont arrivées à échéance », lors de la consultation du DTA en ligne de la cité. Légèrement prise au dépourvu, l’administration, qui n’avait pas consulté récemment le DTA a finalement répondu que des vérifications de l’état de conservation des matériaux contenant de l’amiante doivent être faites tous les 3 ans et qu’en raison des travaux, elles n’avaient pas été effectuées.

L’administration a précisé qu’elle n’avait pas, pour l’instant, de solution technique pour le retrait de l’amiante restant derrière les panneaux de la façade « émalit ». En attendant, elle a donc fait poser des filets de protection sur les façades pour assurer la sécurité des agents en cas de chutes potentielles des émalit.

La question de la dissolution de cette commission a été posée par l’administration avec la fin des travaux de désamiantage.

Pour FO, compte tenu de la présence résiduelle d’amiante à la cité, une réunion avec les OS doit se tenir tous les 3 ans dans le même délai de surveillances (définies par le code de la Santé Publique) de l'état de conservation des matériaux amiantés.
FO a également demandé qu’une fiche récapitulative du DTA, synthèse du repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l’amiante, soit fournie aux OS.

BULLETIN D'ADHESION / FO-DGFIP - CITE ADMINISTRATIVE - RUE JULES FERRY, 10° ETAGE - TOUR A, 33090 BORDEAUX CEDEX - 05 56 24 81 53 / NOM : -------------------------------------PRÉNOM : ------------------------ / GRADE : ----------------------QUOTITÉ DE TEMPS DE TRAVAIL :---------------% / AFFECTATION : -----------------------------------------------------